Bijlage 1

Samenvatting Notitie Tracébepaling. Project Studie Bouw Zeedijk Coronie

12 mei 2004.

# Samenvatting

Conform het vigerende dienstencontract is het raadgevende ingenieursbureau SUNECON per 15 maart 2004 fysiek gestart met de uitvoering van het project ‘Bouw Zeedijk Coronie’. Het contract omvat de uitvoering van een studie ter vaststelling van de meest optimale oplossingsrichtingen ter beperking van de gemanifesteerde kustafslag in het projectgebied en/of het stoppen ervan, terwijl tevens een uitvoeringsdossier moet worden vervaardigd t.b.v. de constructieve aanleg van de kustbeschermende voorzieningen.

Conform de projectbenadering en gekozen aanpak, is in de periode van 5 t/m 10 april een tracéoverleg geweest met het doel om via een gewogen beoordeling van het tot nu toe gemanifesteerde en bekende kustgedrag, een optimaal toekomstig dijktracé te bepalen. Hierbij is gebruik gemaakt van ruimtebeelden, kustlijnenverloop overzichten, luchtfoto’s, veldoriëntaties, een luchtoverzicht en interviews, terwijl via brede discussies en analyses vanuit de verschillende specialisaties binnen het Consultantteam de weging van het meest optimale tracé heeft plaatsgevonden, e.e.a. met inachtneming van de zijdens de opdrachtgever aangegeven (beleid)randvoorwaarden. De specialisten geomorfologie, natuurlijke kustbescherming en dijkontwerp hebben geparticipeerd in het betreffende overleg.

Vanuit het gepleegde overleg, met als zwaartepunt de kustmorfologie, kon worden vastgesteld dat de aanleg van een zeewering noodzakelijk is ter bescherming van het gebied en de aanwezige O-W verbindingsweg. Tevens kon worden vastgesteld dat het directe bedreigde gebied ca. 11 km aan kustlengte omvat omvat in plaats van 8 km zoals voorgeschreven in de opdracht, en strekt zich uit van Moy West t/m Leasowes.

Het volgende tracé wordt voorgesteld inclusief een tentatieve budgetraming voor een volwaardige zeedijk:

| GEPROJECTEERD TRACÉ CORONIE ZEEDIJK |
| --- |
| Plantage gebieden ten noorden v/d O-W verbinding | A Ten oosten van Moy-West | B Moy West – Mary’s Hope (Cocos Polder) | C St Joseph en Totness Polder | D Friendship – John | E Belladrum - Leasowes | F Leasowes-Burnside |
| Lengte traject | 38 | 3.3 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 3.5 |
| Route beschrijving | Geen zeedijk geprojecteerd | Ter plaatse van bestaande Slaperdijk | Nw. dijk als extensie v/d bestaande oostelijke Slaperdijk; Gelegen op ca. 800 m v/d O-W | Nw. dijk lopend van Zoetwaterkanaal/ Totness-Friendship (gelegen op 800 m v/d O-W) tot John Belladrum kanaal gelegen op ca. 400 m v/d O-W. | Nw. dijk t.p.v. de huidige in gebruik zijnde noordelijke dijk tot Leasowes-Sarah kanaal | Geen zeedijk geprojecteerd |
| Benodigd budget [EURO] | 36,250,000.00 |

De aanleg van een alternatief tracé tegen lagere dijkaanlegkosten is mogelijk en wel ter plaatse van de O-W verbindingsweg ad EURO 20,000,000.00. Weliswaar gaat dit alternatief gepaard met negatieve consequenties op het sociaal-economisch vlak en een specifiek daarop af te stemmen beleid o.a. ten behoeve van de repatriëring van bewoners, financiële tegemoetkomingen, landopkoop, creatie nieuwe mogelijkheden financiële ontwikkeling bewoners en aanleg nieuwe infrastructuur w.o. wegen, huizen en scholen. Met name om de sociale impact gekoppeld aan de eventuele keuze van het tracéalternatief inzichtelijk te maken wordt voorgesteld een Milieu Effecten Rapportage (MER) uit te voeren inclusief richtlijnen voor het te voeren beleid in deze.

Naast de aanleg van een zeewering is het noodzakelijk om langs de kust optimale groeiomstandigheden te creëren voor mangrovebossen. De aanvoer van zoetwater naar het getijdengebied is daarom noodzakelijk, en de daartoe benodigde fysieke transport- en uitwateringsvoorzieningen dienen te worden aangelegd.

Tenslotte wordt voorgesteld een gedegen bevolkingsparticipatie mogelijk te maken voor de creatie van een breed draagvlak inzake de probleemanalyse en bepaling van oplossingsrichtingen.

Bijlage 2

Aangroei en afslag balansen voor de kust van Suriname, berekend over de luchtfoto perioden 1947-1958, 1958-1966 en 1966-1970. De berekeningen van de periode 1947-1958 en 1958-1970 zijn ontleend aan Nedeco, 1968.

Aangroei en afslag balansen voor de kust van Suriname, berekend over de luchtfoto perioden 1970-1981, en de periode begrensd door satellietbeelden 1981-1992 en 1992-2001.

Bijlage 3

#### Kustdynamiek in West, Midden en Oost Suriname

De kustdynamiek is zichtbaar gemaakt door op een denkbeeldige rechte kustlijn de veranderingen sedert 1947, als afgeleid uit luchtfoto's en satellietbeelden, in ha aangroei (in positieve richting) of ha afslag (in negatieve richting) te sommeren.

1: West Suriname

2: Midden Suriname

3: Oost Suriname

Bijlage 4

Diagrammen van aangroei en afslag van de kust in CORONIE,

gemeten in afstand van de kust tot de OW-Verbinding,

tussen 1810 en 2001

Bijlage 5

Waterdiepten voor de kust van Coronie,

afgeleid uit peilkaarten van de Maritieme Autoriteit Suriname uit 2002 (1:250.000) en 2004 (1:20.000) en gegevens van de Hydrografische Dienst der Koninklijke Nederlandse Marine, Fair sheets H.Nl.M.S. Snellius en Luymes, 1966-1968.

Bijlage 6

Interne Nota

Natuurlijke en Kunstmatige kustbescherming Distrikt Coronie

Pieter Teunissen

25 juli 2004